Primar,                                                               			                                                           Kereskényi Gábor

Nr. 75424 / 29.12.2023

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE – 2024 – FORMA INIŢIALĂ

A. Proceduri de atribuire/încheiere a contractelor/acordurilor cadru finanţate din bugetul local/fonduri guvernamentale

| Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziţie publică/acordului- cadru | Cod unic de identificare | Cod CPV | Valoarea estimată a contractului/acordului-cadru în LEI fără TVA | Sursa de finanțare | Procedura stabilită | Data (luna) estima-tă pentru iniţi-erea proce-durii | Data (luna) estimată pentru atribuirea contract-ului de achiziţie publică/ acordului-cadru | Modalitatea de derulare a proceduri de atribuire: online/ offline | Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolul I A: LUCRĂRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Reabilitare clădirii Hotel Sport, situată pe strada Mileniului, nr. 25- proiectare, execuţie lucrări asistenţă tehnică | 4038806_ 2023 | 45212411-0 45453100-8 71220000-6 71322000-1 71356200-0 | 20.690.715,03 | Buget Local | PS | Trim I | Trim II | On-line | Suhani Mihai Dorin |
| 2 | Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 2 | 4038806_ 2023 | 45233120-6 71322500-6 71322000-1 71356200-0 | 6.020.207,13 | Buget Local | PS | Trim I | Trim II | On-line | Boros Sergiu Adrian |
| 3. | Modernizare strada Stupilor | 4038806 _2023 | 45233120-6 71322500-6 71322000-1 71356200-0 | 4.404.259,57 | Buget local | PS | Trim I | Trim II | On-line | Giurgiu Radu Mircea |
| 4. | Reabillitare colector de canalizare | 4038806 _2023 | 45232400-6 71322200-3 71322000-1 71356200-0 | 13.797.985,31 | Buget local | PS | Trim I | Trim II | On-line | Neacşu Adrian Gabriel |
| 5. | Reparaţii capitale pod Decebal | 4038806 _2023 | 45221119-9 71322300-4 | 27.701.644,42 | Buget local | LD | Trim II | Trim III | On-line | Neacşu Adrian Gabriel |
| 6. | Acord - cadru „Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor din municipiul Satu Mare” | 4038806 _2023 | 45233142-6 45233141-9 45233251-3 45233252-0 45233222-1 45233223-8 45233160-8 45233161-5 | 200.000.000,00 | Buget Local | LD | Trim I | Trim I | On-line | Giurgiu Ovidiu |
| Capitolul II A : SERVICII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sevicii de mentenanţă Sistem integrat-modul buget- contabilitate | 4038806_ 2024 | 72261000-2 | 140.000,00 | Buget local | NFPP | Trim I | Trim I | Off-line | Secan Dan Ioan |
| 2 | Servicii de mentenanţă sistem integrat – modul taxe si Impozite | 4038806_ 2024 | 72261000-2 | 260.000,00 | Buget local | NFPP | Trim I | Trim I | Off-line | Secan Dan Ioan |
| 3 | Acord-cadru “Serviciul privind activitatea de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Satu Mare” | 4038806_ 2024 | 90921000-9, 90923000-3 | 3.650.000,00 | Buget local | LD | Trim III | Trim IV | On-line | Csatari Andrea Angela Kovacs Gyongyi Andrea |
| Capitolul III A : FURNIZARE PRODUSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaze naturale | 4038806_2024 | 09123000-7 | 435.000,00 | Buget local | NFPP (din bursă) | Trim I | Trim I | Off-line | Ciocan Antonela |
| 2 | Echipamente şi aplicaţii informatice | 4038806_2024 | 30213000-5 30213100-6 48820000-2 30232000-4 | 500.000,00 | Buget local | PS | Trim I | Trim II | On-line | Secan Dan Ioan |
| 3 | Instalaţie de semaforizare | 4038806_2024 | 34996100-6 45316212-4 | 600.000,00 | Buget local | PS | Trim I | Trim I | On-line | Surulescu Luminiţa |

PS–Procedură simplificată

LD – Licitaţie Deschisă

NFPP – Negociere fără publicarea prealabilă

Întocmit,

Mureşan Timea

Avizat	                						  Serviciul Achiziţii Publice

Director executiv                                                                                                                                                    Șef Serviciu

ec. Lucia Ursu                                                                                                                                                   Szilagyi Andrea

Întocmit -1 ex./Mureşan Timea