ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare

Nr.303/16.11.2021

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

**„Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului”**

Denumirea obiectivului de investiţie:„**Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului**”

Elaborator: SC **G&S Proiect 2015** SRL.

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Municipiul Satu Mare, parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului.

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI**:

• Valoarea totală a investiţiei: 973.976,82 lei (fără TVA)

din care:

construcţii - montaj: 894.676,28 lei (fără TVA)

• Eşalonarea investiţiei:

Anul I. - realizarea efectivă a lucrărilor 973.976,82 lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiţiei este de 4 luni.

**• Finanţarea obiectivului:** Realizarea acestei investiții este suportată integral din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

**• Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.**

**PRIMAR Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere**

Kereskényi Gábor ing. Szűcs Zsigmond

Președinte de ședință, Secretar General,