Elaborarea Planului Urbanistic General al Municipiului Satu Mare

MUNICIPIUL SATU MARE
2022

Descrierea sumară a investiției
Elaborarea Planului Urbanistic General al Municipiului Satu Mare presupune următoarele etape:
Etapa 1 - Faze pregătitoare
Faza 1.1. - Realizarea suportului topografic complet, vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru realizarea Planului Urbanistic General (în urma aprobării PUG-ului, parte din extravilan va fi introdus in intravilan - noul intravilan va trebui vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Faza 1.2. - Studii de fundamentare, avizarea studiilor în comisia CTUAT.
Faza 1.3. - Consultarea populației în conformitate cu Ordinul 2701/2010
Faza 1.4. - Analiza situației existente și a disfuncționalităților. Diagnostic prospectiv; Delimitarea noului intravilan propus al Municipiului Satu Mare; avizarea în comisia CTUAT.

Etapa 2 - Întocmirea Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent
Faza 2.1. Propuneri preliminare de reglementări urbanistice - avizare în CTUAT.
Faza 2.2. Consultarea populației în conformitate cu Ordinul 2701/2010.
Faza 2.3. Întocmire documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor - prezentări în comisiile de specialitate, unde este cazul și obținere avize.
Faza 2.4. Redactare finală a documentației PUG conform metodologiei, cu introducerea tuturor condițiilor din avize/acorduri și aprobarea în consiliu local al Municipiului Satu Mare, inclusiv avizarea noului intravilan propus de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Etapa 3 - Predarea și integrarea Planului Urbanistic General al Municipiului Satu Mare în sistemul Informațional Geografic (SIG/GIS).

PRIMAR / Kereskényi Gábor		Șef serviciu / Dr. Sveda Andrea