**MUNICPIUL SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE**

ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al Municipiului Satu Mare

Nr. 245/04.08.2022

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție

**,, Modernizări străzi în Municipiul Satu Mare Lot1”**

Elaborator: S.C. Gasi Studio Group S.R.L. Satu Mare

Proiect nr.: 26/2022

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului:municipiul Satu Mare,

**Indicatori Tehnico – Economici propuşi în proiect:**

• Valoarea totală a investiției : 16.712.787,63 lei +TVA

 Construcții-montaj : 14.918.655,98 lei +TVA

**Durata de realizare a investiției** : 24 luni

**Capacități:**

În urma realizării investiției propuse, vor rezulta următoarele străzi reabilitate :

* Acs Alajos 234 m
* Alexandrul Odobescu 440 m
* Crăieselor 203 m
* Dara 450 m
* Dana 70 m
* Fluturilor 199 m
* Haiducilor 343 m
* Iris 113 m
* Mahatma Gandi 418 m
* Maria 384 m
* Matei Basarab 134 m
* Petre Ispirescu 708 m
* Poienilor 300 m
* Poligonului 709 m
* Regele Ferdinand 176 m
* Tiberiu Brediceanu 159 m

Lungimea totală a acestor străzi este de 5040m, cu o platformă a străzilor cuprinsă între 4,00-6,00 m și o structură rutieră alcătuită din 4 cm strat de uzură BA16, 6 cm strat de legătură BAD 22,4, 20 cm strat de bază din balast stabilizat cu ciment, 30 cm strat de fundație din balast, geotextil cu rol anticontaminant.

Suprafața trotuarelor pietonale este de 13262,00 mp. Colectarea și evacuarea apelor pluviale se realizează prin intermediul gurilor de scurgere. S-a proiectat montarea unei semnalizări rutiere corespunzătoare prin prevederea de marcaje și indicatoare rutiere pe toată lungimea tronsonului.

**• Finanțarea obiectivului:** Suportată din buget local, credit, concesiune servicii/lucrări/exploatare și alte fonduri legal constituite.

**• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.**

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

**PRIMAR**

 Kereskényi Gábor

**Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere**

 ing. Szűcs Zsigmond

Întocmit Bereș Dorin Mihai 2 ex

Președinte de ședință Secretar general