**MUNICPIUL SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE**

 **ANEXA NR. 1 la H.C.L Satu Mare nr. 90/31.03.2022**

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie

**Extindere rețea de apă în Zona Bercu Roșu, str Curcubeului, Mun. Satu Mare, județul Satu Mare**

Elaborator: S.C. APASERV Satu Mare S.A.

Proiect nr.: 38/2021

Amplasamentul obiectivului:municipiul Satu Mare, str. Curcubeului

**Indicatori Tehnico – Economici propuşi în proiect:**

Valoarea totală a investiției : 101.169,00 lei (cu TVA)

din care

construcții-montaj : 88.952,50 lei (cu TVA)

utilaje cu montaj: 0 lei

lucrarea se încadrează în grupa a III-a.

**Durata de realizare a investiției**: 3 luni

**Capacități:**

- conducta de apă HDPE 110 mm cu o lungime de 750 ml

- hidrant de incendiu suprateran 1 buc

- cămin de vane la scimbarea de direcție/trecere la alt diametru/intersecție de rețea - 4 buc

**Finanţarea obiectivului:** din fondul de intreţinere, înlocuire şi dezvoltare, IID.

Valorile , includ TVA şi se vor reactualiza potrivit normelor in vigoare.

**PRIMAR**

 Kereskényi Gábor

**Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere**

 ing. Szűcs Zsigmond

Președinte de ședință Secretar general

Întocmit Szucs Zsigmond 2 ex