Anexa nr. 1 la HCL nr. 119/25.04.2024

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: **„*REABILITARE PARC VASILE LUCACIU din Municipiul Satu Mare*”**

**Proiect nr. 2739/2023**

1. Director DALI SCANAT, subdirector Parte scrisa, fișier 01 dali.pdf: pag. 1-53
2. Director DALI SCANAT, subdirector Parte scrisă, Anexa 2 – Grafic de execuţie: pag. 1
3. Director DALI SCANAT, subdirector Parte scrisă, Anexa 3 – Extras CF: pag. 1-4
4. Director DALI SCANAT, subdirector Parte scrisă, Anexa 4 – Certificat de urbanism si avize acorduri: pag. 1
5. Director DALI SCANAT, subdirector Parte scrisă, Anexa 5 – Studiu peisagistic: pag. 1-21
6. Director DALI SCANAT, subdirector Parte scrisă, Anexa 5 – Studiu Geotehnic: pag. 1-18
7. Director DALI SCANAT, subdirector Parte scrisă, Anexa 6 – Studiu topografic: pag. 1-14
8. Director DALI SCANAT, subdirector Arhitectura: pag. 26
9. Director DALI SCANAT, subdirector Instalatii electrice: pag. 36
10. Director DALI SCANAT, subdirector Parte desenată, IS IT: pag. 16
11. Fișier PV CTE: pag. 1-7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMAR  Kereskényi Gábor |  | Șef birou  ing. Criste Florin |
|  |  |  |

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință, Secretar general

Anexa nr. 2 la HCL nr. 119/25.04.2024

Obiectiv de investiție: **„*REABILITARE PARC VASILE LUCACIU din Municipiul Satu Mare*”**

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE SUNT:

Valoarea totală a investiției: **13.025.662,32 lei inclusiv TVA**

din care:

Construcții – Montaj: **7.038.850,00 lei inclusiv TVA**

Durata de realizare a investiției: 18luni.

* 6 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului tehnic,
* 12 luni execuție lucrări,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMAR  Kereskényi Gábor |  | Șef birou  Ing. Criste Florin |

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință, Secretar general