Anexa nr. 2 la HCL nr. 13/25.01.2024

Obiectiv de investiție: **"Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat şi de mediu-Sistem de monitorizare a traficului rutier în municipiul Satu Mare " - Lot II**

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE SUNT:

Valoarea totală a investiției: **27.199.798,363 lei fără T.V.A.**

Durata de realizare a investiției: 24luni.

* 6 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului tehnic,
* 18 luni execuție lucrări,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMARKereskényi Gábor |  | Șef birouIng. Criste Florin |

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință, Secretar general,