**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE**

**Anexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 168/30.05.2024**

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

**,,REABILITARE BLOC DE LOCUINȚE SOCIALE**

**PE STRADA OSTROVULUI NR. 2/CD”**

**Denumirea obiectivului de investiție**: ,,REABILITARE BLOC DE LOCUINȚE SOCIALE PE STRADA OSTROVULUI NR. 2/CD”.

**Persoana juridică achizitoare**: Municipiul Satu Mare.

**Amplasamentul obiectivului**: Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare.

**Indicatori tehnico - economici propuși în proiect:**

**Soluția 1**

1. Valoarea totală a investiției : 20.999.268,78 lei fără TVA;

24.961.472,90 lei cu TVA;

din care C + M : 13.214.811,66 lei fără TVA;

15.725.625,88 lei cu TVA.

2. Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, din care perioada de proiectare este de 6 luni, iar lucrările de execuție se vor derula pe o perioadã de 24 luni.

3. Finanțarea obiectivului: fonduri guvernamentale (Lega 114/1996), bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare și / sau alte surse legal constituite.

**CAPACITĂȚI**

**Caracteristicile tehnice și parametri specifici obiectivului de investiție:**

Documentația vizează refuncționalizarea clădirii existente a blocului de locuințe cu regim de înălțime Subsol tehnic+Parter+4Etaje situat pe strada Ostrovului nr. 2/CD.

**Capacități tehnice**

Aria construită propusă: 618,65 mp;

Aria desfășurată propusă: 3.093,25 mp.

**PRIMAR**

**Kereskényi Gábor**

**Șef Serviciu**

**Ing. Szűcs Zsigmond**

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință, Secretar general,

Întocmit în 2 ex.

Ing. Giurgiu Radu Mircea