Anexa nr. 1 la HCL nr. 52/29.02.2024

Obiectiv de investiție: **,,Modernizarea si extinderea traseului pietonal si velo Centru Vechi din Municipiul Satu Mare”**

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE SUNT:

Valoarea totală a investiției: **23.291.327,85 lei fără T.V.A.,**

din care:

Construcții – Montaj: **18.908.793,21 lei fără T.V.A.**

Durata de realizare a investiției: 24luni.

* 6 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului tehnic,
* 18 luni execuție lucrări,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMAR  Kereskényi Gábor |  | Șef birou  Ing. Criste Florin |

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință Secretar general,