**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE**

**Anexa nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 78/28.03.2024**

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici,

pentru obiectivul de investiții

**„Extindere rețea de apă potabilă, rețea de canalizare menajeră cu stație de pompare, Sătmărel – Zona 1”**, Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare

**Denumirea obiectivului de investiție**: „**Extindere rețea de apă potabilă, rețea de canalizare menajeră cu stație de pompare, Sătmărel – Zona 1”**, Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare.

**Persoana juridică achizitoare**: Municipiul Satu Mare.

**Amplasamentul obiectivului**: Sătmărel, Municipiul Satu Mare.

 **Noii indicatori tehnico - economici propuși spre aprobare:**

Scenariul 1

1. Valoarea totală a investiției : 3.470.793,26 lei fără TVA,

din care Construcții + Montaj : 2.250.398,45 lei fără TVA.

2. Durata de realizare a acestui obiectiv de investiții este estimată la 12 luni .

3. Finanțarea obiectivului: de la bugetul de stat din Fondul pentru mediu și de la bugetul local.

4. Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare. Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

**PRIMAR**

**Kereskényi Gábor**

**Șef Serviciu**

 **Ing. Szűcs Zsigmond**

 Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință Secretar general

Întocmit în 2 ex.

Ing. Giurgiu Radu Mircea