**ANEXA NR. 1**

**la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare**

**Nr.97/25.04.2019**

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie : **,,MODERNIZAREA SI EXTINDEREA TRASEULUI PIETONAL SI VELO IN CENTRUL NOU DIN**

**MUNICIPIUL SATU MARE”**

Denumirea obiectivului de investiţie: **„Modernizarea si extinderea traseului pietonal si**

 **velo in Centrul Nou din municipiul Satu Mare”**

Elaborator : SC SPAKK GROUP SRL Satu Mare

Proiect nr. 300/2018,

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primăria municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Zona centrala a municipiului Satu Mare, denumita Centrul

 Nou, este situata intre B-dul Transilvania si P-ta Libertatii.

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI**:

Valoarea totală a investiției : **12.220.708,74**  lei (fără TVA), din care:

 Construcții-Montaj : **6.944.199,42** lei (fără TVA)

Eşalonarea investiţiei:

Anul I: **509.000,00**  lei (fără TVA)

Anul II: **5.850.000,00** lei (fără TVA)

Anul III: **5.861.708,74** lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiţiei 36 luni:

* 12 luni pentru realizarea si aprobarea proiectului,
* 24 luni faza de execuție.

**CARACTERISTICI:**

**– SITUAŢIA PROPUSĂ**

- suprafaţa teren studiat = 28 353 mp

- suprafaţa construită existentă conf. extras cf. = 1782 mp

- suprafaţa construit-desfăşurată existentă conf. extras cf. = 1782 mp

- Suprafaţa construită pasarela de urcare = 317,40 mp

- Suprafaţa de teren ocupată de fântână arteziană = 360,00 mp

- Lungime pasarelă urcare = 90,00 m

- Suprafaţa total nou pavată = 14 600,00 mp, din care suprafaţa pista de biciclişti pavată

 = 860,00 mp

- Lăţime minima pista de biciclişti = 2.00 m

- Lungime pistă de biciclişti pavată = 390 m

- Suprafaţa pistă de biciclişi marcată = 240 mp

- Lungime pistă de biciclişti marcată = 120 m

- Suprafaţa construită propusă = 2099,40 mp

- Suprafaţa construit-desfăşurată propusă = 2099,40 mp

- POT propus = 7,35%

- CUT propus = 0,07

**• Finanţarea obiectivului:** POR 2014-2020.

Primar, Şef Birou C.T.S.L.

 Kereskényi Gábor ing. Criste Florin Calin

 Președinte de ședință Secretar

 Pop Romeo Liviu Mihaela Maria Racolța