**ANEXA NR. 1**

**la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare**

**Nr.98/ 25.04.2019**

**Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :**

**„PASARELA PIETONALA SI VELO PESTE RAUL SOMES IN MUNICIPIUL SATU MARE, jud. SATU MARE”**

Denumirea obiectivului de investiţie:

**„PASARELA PIETONALA SI VELO PESTE RAUL SOMES IN MUNICIPIUL SATU MARE, jud. SATU MARE”**

Elaborator : SC Arhabitat 2015 SRL Satu Mare

Proiect nr. 110/2017,

Persoana juridică achizitoare: Municipiul satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primăria municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Intre Podul Decebal si Podul Golescu, amplasată peste râul

 Someș între zona străzii Digului (de malul stâng) și zona

 centrală / bulevardului Transilvania (pe malul drept), la cca

 300m amonte de Podul Golescu.

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI**:

Valoarea totală a investiției : **15.853.978,62**  **lei (fără TVA)**

 din care

 Construcții-Montaj : **14.231.238,17 lei (fără TVA)**

Eşalonarea investiţiei:

Anul I: **477.000,00 lei (fără TVA)**

Anul II: **15.376.978,62 lei** (fără TVA)

Durata de realizare a investiţiei 16 luni

* 4 luni pentru realizarea si aprobarea proiectului tehnic,
* 12 luni faza de execuție.

**CARACTERISTICI:**

Structura de rezistenţă propusă pentru deschiderea centrală este de tip arc cu tirant, de care se suspendă tablierul.

Pasarelă pietonală cu lungimea totală de 214 m și lungimea suprastructurii de 181m, având trei deschideri: deschiderea centrală de 130m și două deschideri de 25,00m peste albia majoră –spre celor două maluri.

Din punct de vedere a încărcărilor, lucrarea este dimensionată pentru încărcări din aglomerări de oameni (LM4 - conform SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006).

Pentru executia obiectivului se ocupa urmatoarele suprafete:

* Suprafata pasarela: 1224 mp,
* Suprafata rampe de acces: 742 mp,

Suprafata totala: 1966 mp

**• Finanţarea obiectivului:** POR 2014-2020.

Primar, Şef Birou C.T.S.L.

 Kereskényi Gábor ing. Criste F.lorin Calin

 Președinte de ședință Secretar

 Pop Romeo Liviu Mihaela Maria Racolța