**ANEXA NR. 1**

**la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare**

**Nr.95/25.04.2019**

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie:

**„REALIZARE DE SISTEME DE ÎNCHIRIERE DE BICICLETE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”**

Denumirea obiectivului de investiţie: **„REALIZARE DE SISTEME DE ÎNCHIRIERE DE BICICLETE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE”**

Elaborator: S.C. CIVIL ART PROIECT S.R.L. Satu Mare

Proiect nr. 27/2018,

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primăria municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Municipiul Satu Mare:

1. Bd. Lucian Blaga – zona intrare în Parcul Industrial Sud;

2. Bd. Lucian Blaga – parcarea „Tei”;

3. P-ța Soarelui – str. Independenței intersecția cu str. Uzinei;

4. Bd. Cloșca – intersecția „Burdea”;

5. P-ța 14 Mai 1970;

6. Str. Odoreului – zona lacul Pescăruș;

7. Str. Rodnei – zona piața de vechituri;

8. Str. Lăcrimioarei – intersecția cu bd. Unirii;

9. P-ța Jean Calvin – intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Iuliu Maniu;

10. P-ța Eroilor Revoluției – în fața Hotelului Cardinal;

11. Str. Horea – zona Casa de Modă;

12. Str. Gorunului – intrare Aquastar;

13. Drumul Careiului – intersecția cu al. Neajlov;

14. Drumul Careiului – intersecția cu al. Universului;

15. Drumul Careiului – intrare în parcare Auchan/Praktiker;

16. P-ța 25 Octombrie – lângă actuala fântână arteziană;

17. P-ța 25 Octombrie – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor;

18. Str. Fabricii – incinta Terminalului transjudețean-translocal

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI**:

Valoarea totală a investiției: **5.649.418,10** lei (fără TVA), din care:

Construcții-Montaj: **1.320.319,29** lei (fără TVA).

Durata de realizare a investiţiei 12 luni:

* 3 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului,
* 9 luni faza de execuție.

**CARACTERISTICI:**

Lucrările care se propun în cadrul proiectului constau în :

Achiziţionarea a 18 staţii de închiriere biciclete precum şi amenajarea de platforme pentru amplasarea acestora. Din cele 18 staţii, doar 15 necesita amenajarea platformelor (poziţiile 1-15). Se vor dezafecta aproximativ 330 mp de zonă verde, Primăria Satu Mare urmînd să amenajeze ca și zonă verde o suprafață identică cu cea dezafectată din terenurile degradate existente in Municipiul Satu Mare.

Platformele vor fi realizate din următoarele straturi:

-6 cm pavaj

-5 cm nisip

-10 cm balast stabilizat cu ciment 4%

-15 cm balast compactat

-pamant compactat,

Platformele vor fi încadrate intre borduri prefabricate din beton 10x15cm cu fundaţie din beton.

În ceea ce priveşte utilităţile, staţiile de închiriere vor fi alimentate cu energie electrică de la reţeaua existenta a oraşului. Totodată se propune montarea unor sisteme de iluminat şi a unor camere de supraveghere, alimentate tot de la reţeaua oraşului.

•Finanţarea obiectivului: POR 2014-2020.

Primar, Şef Birou CTSL

Kereskényi Gábor ing. Criste Florin Călin

Președinte de ședință Secretar

Pop Romeo Liviu Mihaela Maria Racolța