**Anexa nr. 1**

**la Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare**

**Nr. 24/13.02.2020**

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

**„Modernizare infrastructură educațională Lucian Blaga - Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr. 51-53**

 **(școala gimnazială Lucian Blaga)”**

Denumirea obiectivului de investiţie:**„** **Modernizare infrastructură educațională Lucian Blaga - Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr. 51-53 (școala gimnazială Lucian Blaga)”**

Elaborator: SC KLEVER SYSTEM SRL

Proiect nr. 152.2/2015,

Persoana juridică achizitoare: Școala gimnaziala Lucian Blaga,

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: strada Ion Vidu.

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI**:

• Valoarea totală a investiţiei: 9.262.859, 96 lei (fără TVA)

 din care:

- construcţii - montaj: 7.345.995, 00 lei (fără TVA)

• Eşalonarea investiţiei: Anul I 4.631.429, 98 lei fără TVA

 Anul II 4.631.429, 98 lei fără TVA

Durata de realizare a investiţiei 24 luni

**CARACTERISTICI:**

OBIECT 1: CORP SCOALA

 • Regimul de înălțime: P+2E;

• Înălțimea clădirii: 23,9 m;

• Suprafața construită: 917 m2;

• Suprafața construită desfășurată: 2549,78 m2;

• Înălțimea medie a soclului: 0,95 m;

• Număr de tronsoane: 1;

• Număr de scări: 1;

• Tâmplăria: Clasica de lemn, partial schimbata cu tamplarie din PVC;

• Tip acoperiș: Acoperis initital terasa actual sarpanta cu inaltime mica;

• Tip învelitoare: Tabla Zincata.

• Gradul de rezistență la foc: II.

OBIECT 2: CORP SALA SPORT

• Regimul de înălțime: P+Mez.;

• Înălțimea clădirii: 7,95 m;

• Suprafața construită: 619 m2;

• Suprafața construită desfășurată: 670,48 m2;

• Înălțimea medie a soclului: 0,45 m;

• Număr de tronsoane: 2;

• Număr de scări: 1;

• Tâmplăria: Clasica de lemn, partial schimbata cu tamplarie din PVC;

• Tip acoperiș: Acoperis tip terasa;

• Tip învelitoare: Tabla Zincata.

• Gradul de rezistență la foc: II.

**• Finanţarea obiectivului:** Suportată din fonduri Europene nerambursabile și din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

|  |  |
| --- | --- |
| **Primar** | **Şef Serviciu Scriere, Implementare şi Monitorizare proiecte** |
| **Kereskényi Gábor** | **dr. Sveda Andrea** |

**Președinte de ședință, Secretar general,**

**Albu Adrian Mihaela Maria Racolţa**