**ANEXA NR. 1**

**la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare**

**Nr.165/27.06.2018**

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

**„Modernizare infrastructură educațională Lucian Blaga - Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr. 51-53 (școala gimnaziala Lucian Blaga)”**

Denumirea obiectivului de investiţie:**„** **Modernizare infrastructură educațională Lucian Blaga - Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr. 51-53 (școala gimnaziala Lucian Blaga)”**

Elaborator : SC KLEVER SYSTEM SRL

Proiect nr. 152.2/2015,

Persoana juridică achizitoare: Școala gimnaziala Lucian Blaga,

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: strada Ion Vidu.

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI**:

• Valoarea totală a investiţiei: 7.154.379,05 lei (fără TVA)

 din care:

- construcţii - montaj: 5.323.185,00 lei (fără TVA)

• Eşalonarea investiţiei: Anul I 3.577.189,53 lei fără TVA

 Anul II 3.577.189,52 lei fără TVA

Durata de realizare a investiţiei 24 luni

**CARACTERISTICI:**

OBIECT 1: CORP SCOALA

 • Regimul de înălțime: P+2E;

• Înălțimea clădirii: 23,9 m;

• Suprafața construită: 917 m2;

• Suprafața construită desfășurată: 2549,78 m2;

• Înălțimea medie a soclului: 0,95 m;

• Număr de tronsoane: 1;

• Număr de scări: 1;

• Tâmplăria: Clasica de lemn, partial schimbata cu tamplarie din PVC;

• Tip acoperiș: Acoperis initital terasa actual sarpanta cu inaltime mica;

• Tip învelitoare: Tabla Zincata.

• Gradul de rezistență la foc: II.

OBIECT 2: CORP SALA SPORT

• Regimul de înălțime: P+Mez.;

• Înălțimea clădirii: 7,95 m;

• Suprafața construită: 619 m2;

• Suprafața construită desfășurată: 670,48 m2;

• Înălțimea medie a soclului: 0,45 m;

• Număr de tronsoane: 2;

• Număr de scări: 1;

• Tâmplăria: Clasica de lemn, partial schimbata cu tamplarie din PVC;

• Tip acoperiș: Acoperis tip terasa;

• Tip învelitoare: Tabla Zincata.

• Gradul de rezistență la foc: II.

**• Finanţarea obiectivului:** Suportată din fonduri Europene nerambursabile și din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

Primar, Şef serviciul Investiţii, Gospodărire, Întreținere,

 Kereskényi Gábor ing. Szucs Zsigmond

Președinte de ședință Secretar

 Bertici Ștefan Mihaela Maria Racolța