#

ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr......................./...............................

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie

 **PARCARE ETAJATĂ S+P+4 , STR.DECEBAL**

 Denumirea obiectivului de investiţie: **PARCARE ETAJATĂ S+P+4 , STR.DECEBAL**

Elaborator : S.C. TOP PROIECT SRL

Proiect nr. 7/2021

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului:municipiul Satu Mare, str.Decebal

**Indicatori Tehnico – Economici propuşi în proiect:**

• Valoarea totală a investiției : 32.750.329,40 lei (fără TVA)

 din care

 construcții-montaj : 26.954.783,62 lei (fără TVA)

**Durata de realizare a investiţiei** :

Durata de realizare a investiţiei se estimează la 32 luni

 Realizarea efectivă a lucrărilor aferente investiţiei se va derula în decursul a 24 luni, de la începerea acestora.

**Capacităţi:**

În urma realizării investiţiei propuse, vor rezulta următoarele

Număr total parcări auto propuse în clădire = 182 locuri.

In clădire vor fi 2 locuri echipate cu staţie încărcare pentru maşini electrice, 2 staţii încărcare trotinete electrice, 8 locuri parcare pentru biciclete, 7 locuri parcare pentru moticicletă / moped, 6 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati.

**• Finanţarea obiectivului:** Suportată din bugetul local al Municipiului Satu Mare și Alte fonduri legal constituite.

**• Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.**

 Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

Viceprimar Şef serv. investiţii, gospod. întreținere

 Gheorghe Staning.Szűcs Zsigmond

Întocmit

Németi Alexandru