**RAPORT DE SPECIALITATE**

privind „Programul de investiţii” al municipiului Satu Mare propus pe anul 2022

în cadrul rectificării BVC al Municipiului Satu Mare

În conformitate cu prevederile legale, Lista obiectivelor de investiţii [ANEXA 2] este structurată pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, după cum urmează:

1. Obiective de investiţii în continuare

- obiectivele care au fost angajate în anii precedenţi şi care se derulează şi în anul 2022 [multianuale].

1. Obiectivelenoi de investiţii

- obiective care sunt prevăzute a se derula conform procedurilor în anul 2022

C. Alte cheltuieli de investiţii

ANEXA 2 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022

ANEXA 2A – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022 aferente lucrărilor pentru care au fost semnate contracte de finanţare din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 3 – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism

ANEXA 3A – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism ce se achiziţionează în anul 2022 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 4 – Lista proiectelor tehnice

ANEXA 4A – Lista proiectelor tehnicece se achiziţionează în anul 2022 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 5 – Lista dotărilor independente

ANEXA 5.1 – Lista mobilierului urban ce se achiziţionează în anul 2022

ANEXA 5A – Lista dotărilor independente ce se achiziţionează în anul 2022 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 6– Lista lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli assimilate investitiilor pe anul 2022

ANEXA 6A– Lista lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli assimilate investitiilor pe anul 2022 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 8 - Programul de investiţii publice

ANEXA 9 – Lista creditelor de angajament și Programul muntianual de investiții pe anii 2023, 2024, 2025 2026 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse propria şi din fonduri externe nearmbursabile

ANEXA 10 – Lista achizițiilor de imobile pe anul 2022

În ceea ce priveşte fondurile prognozate a fi alocate pentru susţinerea financiară a Programului de investiţii pe anul 2022 şi sursele de finanţare, situaţia se prezintă astfel:

**TOTAL FONDURI DE FINANŢARE: 166.607.163 lei**

din care structurate pe surse de finanţare, astfel:

**- BUGET LOCAL 115.199.678 lei**

**- FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE 51.407.485 lei**

**- ALTE SURSE: 0 lei**

Privind necesitatea şi oportunitatea unor obiective de investiţii, respectiv a dotărilor ce s-au prevăzut pentru anul 2022 în cadrul rectificării de buget, considerăm a fi necesare din următoarele motive:

**ANEXA 2 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022**

**Cap. 84 Transporturi**

**Pod peste râul Someș - Amplasament str. Ștrandului**

Având în vedere că plățile prognozate în anul 2022 se situează la nivelul valorii de 55.000.000 lei, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 55.000.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 55.000.000 lei.

**Prelungirea străzii Diana**

Având în vedere că nu vor fi plăți în anul 2022, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 1.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei

**Largire b-dul L.Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei**

Având în vedere că plățile prognozate în anul 2022 se situează la nivelul valorii de 1.170.000 lei, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 1.170.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 1.170.000 lei.

**Modernizare Strada Grădinarilor**

Având în vedere că plățile prognozate în anul 2022 se situează la nivelul valorii de 2.500.000 lei, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 2.500.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 2.500.000 lei.

**ANEXA 3 – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism**

**Cap. 67 Cultură, recreere şi religie**

**Elaborare PUZ pentru Bazin de înot didactic și de agrement strada Crișan**

Având în vedere că nu vor fi platite aceste servicii în anul 2022, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 1.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică**

**Extinderea iluminatului public în jurul Grădiniței nr.9**

Având în vedere că nu vor fi platite aceste servicii în anul 2022, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 1.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Extinderea iluminatului public pe strada Vasile Scurtu**

Având în vedere că nu vor fi platite aceste servicii în anul 2022, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 1.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Extinderea iluminatului public în cvartalul blocului UU 1- UU 13 din Piața Soarelui**

Având în vedere că nu vor fi platite aceste servicii în anul 2022, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 1.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Alimentarea cu energie electrică a unor stații de încărcare situate pe b-dul Transilvania**

Având în vedere că nu vor fi platite aceste servicii în anul 2022, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 1.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Servicii de consultanță de specialitate pentru accesarea de fonduri nerambursabile și managementul contractului de finanțare și al proiectului pentru „Creșterea eficienței energetice și a gestionării Inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Satu Mare, zona de Nord-Est, jud. Satu Mare”**

Având în vedere că nu vor fi platite aceste servicii în anul 2022, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 1.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Servicii de consultanță de specialitate pentru accesarea de fonduri nerambursabile și managementul contractului de finanțare și al proiectului pentru „Creșterea eficienței energetice și a gestionării Inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Satu Mare, zona de SUD, jud. Satu Mare”**

Având în vedere că nu vor fi platite aceste servicii în anul 2022, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 1.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Reabilitare colector de canalizare**

Având în vedere că nu vor fi platite aceste servicii în anul 2022, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 1.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Cap. 84 Transporturi**

**Studiu de coexistență pentru obiectivul de investiții ” Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 2”**

Având în vedere că nu vor fi platite aceste servicii în anul 2022, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 1.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**ANEXA 4 – Lista proiectelor tehnice**

**Cap. 67 Cultură, recreere şi religie**

**Proiect instalație de semnalizare alarmare și alertare în caz de incendiu**

La solicitarea nr.12.492/12.12.2022 a Direcției de Asistență Socială propunem eliminarea poziției.

**Cap. 84 Transporturi**

**Prelungirea străzii Sălciilor**

Având în vedere că nu vor fi platite aceste servicii în anul 2022, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 1.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**ANEXA 5 – Lista dotărilor independente**

**Cap. 65 Învăţământ**

**Server creșe**

La solicitarea nr.70208/13.12.2022 a Creșa Satu Mare propunem eliminarea poziției.

**ANEXA 6– Lista lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli assimilate investitiilor pe anul 2022**

**Cap. 84 Transporturi**

**Servicii de supervizare lucrari pentru Pod peste râul Someş - amplasament str. Ştrandului**

Având în vedere că plățile prognozate în anul 2022 se situează la nivelul valorii de 1.8500.000 lei, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 1.850.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 1.850.000 lei.

**Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Prelungirea străzii Diana**

Având în vedere că nu vor fi plăți în anul 2022, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 1.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei**.**

**Servicii de dirigenţie de şantier pentru Prelungirea străzii Diana**

Având în vedere că nu vor fi plăți în anul 2022, propunem diminuarea pozitiției până la valoarea de 1.000 lei și alocarea diferenței pe anul 2023. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**ANEXA 9 – Lista creditelor de angajament și Programul muntianual de investiții pe anii 2023, 2024, 2025 2026 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse propria şi din fonduri externe nearmbursabile**

**Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică**

**Exproprieri pe amplasamentul drumului de ocolire între DN19A și DJ 194**

La solicitarea nr.62097/04.11.2022 a Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri propunem alocarea valorii de 81.999 lei. În acest sens se alocă pentru anul 2023 suma de 81.999 lei.

**Parcare etajată str. Decebal**

In vederea lansării licitației în vederea achiziționării acestui contract propunem alocarea valorii de 34.000.000 lei. În acest sens se alocă suma de 34.000.000 lei.

**PT Parcare etajată str. Decebal**

In vederea lansării licitației în vederea achiziționării acestui contract propunem alocarea valorii de 890.000 lei. În acest sens se alocă suma de 890.000 lei.

**Servicii de dirigenţie de şantier pentru Parcare etajată str. Decebal**

In vederea lansării licitației în vederea achiziționării acestui contract propunem alocarea valorii de 390.000 lei. În acest sens se alocă suma de 390.000 lei.

**Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Parcare etajată str. Decebal**

In vederea lansării licitației în vederea achiziționării acestui contract propunem alocarea valorii de 305.000 lei. În acest sens se alocă suma de 305.000 lei.

**Cap. 84 Transporturi**

**Actualizare Expertiză tehnică pentru digul de pe malul drept al râului Someș**

La solicitarea nr.63403/10.11.2022 a Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat propunem alocarea valorii de 20.230 lei. În acest sens se alocă suma de 20.230 lei.

**Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare – Crearea unui sistem de management al traficului inclusiv sistem monitorizare video**

La solicitarea nr.65576/22.11.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem suplimentarea valorii alocate pentru anul 2023 cu suma de 16.000 lei de la 1.490.000 lei la valoarea de 1.506.000 lei. În acest sens se alocă pentru anul 2023 suma de 1.506.000 lei.

**Dotare - Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare – Crearea unui sistem de management al traficului inclusiv sistem monitorizare video**

La solicitarea nr.65576/22.11.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem diminuarea valorii alocate pentru anul 2023 cu suma de 183.584 lei de la 6.668.285 lei la valoarea de 6.484.731 lei.

**Serviciul Investiţii, Gospodărire, Întreținere,**

ing. Szucs Zsigmond

Întocmit Munich Sorin 2 ex.