

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr. 45958 /18.08.2022

***PROIECT***

**PROIECT**

**HOTĂRÂREA Nr….……./……..…………**

**privind participarea Municipiului Satu Mare la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public-2022” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona Sud, jud. Satu Mare”**

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.08.2022*.*

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 45961/18.08.2022 în calitate de iniţiator, de raportul de specialitate comun al [Serviciul Investiții, gospodărire,întreținere](https://primariasm.ro/serviciul-investitii-gospodarire-intretinere) şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 45962/18.08.2022 ,avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.

Având în vedere “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” respectiv Ordinul 1947 din 13 iulie 2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public;

Având în vedere procesul verbal al comisiei tehnico-economice cu nr. 28223/16.05.2022

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) ,lit. e) și alin. (4) lit. d) coroborat cu prevederile alin. (9) lit. a). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art. 139 alin (3), lit. d), lit.g) și art. 196 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Adoptă prezenta

**H O T Ă R Â R E:**

**Art.1.** Se aprobă participarea Municipiului Satu Mare la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”;

**Art.2.** Se aprobă documentația tehnico–economică, faza DALI, caracteristicile principale și indicatorii tehnico–economici ai obiectivului de investiții cuprinși în anexa nr.1 la prezenta hotărâre;

**Art.3.** Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura Sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona Sud, jud. Satu Mare” în cuantum de 6.728.792,05 lei inclusiv TVA, din care contribuţia proprie ce revine autorităţii administraţiei publice locale Municipiului Satu Mare în valoare de 1.222.934,81 lei reprezentând 20 % din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum şi asigurarea tuturor fondurilor necesare implementării proiectului.

**Art.4.** Se aprobă cheltuielile neeligibile în valoare de 614.118,00 lei ce revin autorităţii administraţiei publice locale Municipiului Satu Mare.

**Art.5.** Se mandatează primarul Municipiului Satu Mare Kereskényi Gábor să reprezinte Municipiul Satu Mare în relaţia cu Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu.

**Art.6.** Municipiul Satu Mare se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din ghidul solicitantului.

**Art.7.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin Direcţia economică şi [Serviciul Investiții, Gospodărire,Întreținere](https://primariasm.ro/serviciul-investitii-gospodarire-intretinere" \o "SERVICIUL INVESTIŢII, GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE) .

**Art.8.** Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, [Serviciului investiții, gospodărire,întreținere](https://primariasm.ro/serviciul-investitii-gospodarire-intretinere)  și Direcţiei economice.

INIŢIATOR PROIECT,

PRIMAR

Kereskényi Gábor

AVIZAT

SECRETAR GENERAL,Mihaela Maria Racolța

**ANEXA NR. 1 la H.C.L. Nr……………../25.08.2022**

**PRIVIND DESCRIEREA SUMARĂ ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII**

**Faza: DALI – *„* Creșterea eficienței energetice și a *gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public a Municipiului Satu Mare*, zona Sud, jud. Satu Mare*”***

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Primarul Municipiului Satu Mare**

**AUTORITATE CONTRACTANTÃ: U.A.T. Municipiul Satu Mare**

**AMPLASAMENT: Municipiul Satu Mare**

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO–ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI**

***a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:***

***Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):***

**6.728.792,05 LEI din care:**

**4.891.739,24 LEI din bugetul alocat prin program**

**1.222.934,81 LEI contribuția solicitantului**

**614.118,00 LEI cheltuieli neeligibile**

***din care construcţii-montaj (C+M): 1.365.627,06 LEI***

***b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare, pentru varianta aleasă:***

**Indicatori de proiect**

**Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)**

Nr. corpuri (aparate) de iluminat instalate prin proiect: **1603 buc;**

Nr. corpuri (aparate) de iluminat controlate prin telegestiune: **1603 buc;**

Nr. brațe de prindere: **1603 buc;**

Nr. de stâlpi păstrați prin proiect: **1488 buc;**

**Indicatori de performanță**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Indicator de performanță** | | |
| Consumul de energie finală în iluminatul public/KWh | | |
| **Indicator de performanță/realizare**  **(de output)** | **Valoarea indicatorului la începutul implemnetării proiectului** | **Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului**  **(de output)** |
| **1** | Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an) | **884.908,65** | **269.345,39** |
| **2** | Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. kg de CO2) | **234.500,79** | **71.376,53** |

***c) Indicatori de impact și de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții, pentru varianta aleasă:***

**Indicatori de rezultat/operare**

Scăderea puterii instalate totale: **minim 60.15%;**

Scăderea consumului de energie electrică: **minim 69.56%;**

Scăderea emisiilor de CO2 cu: **minim 69.56%;**

Economia de energie electrică suplimentară: **minim 69.56%;**

Consum actual în condiții normale de funcționare: **884.908,65 kWh/an;**

Consum rezultat din calculele luminotehnice în urma implementării proiectului: **269.345,39 kWh/an;**

***d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni:***

**Durata de realizare: 5 luni,** în conformitate cu graficul orientativ de realizare al investiției.

***Descrierea sumară a soluției:***

În cadrul investiției propuse se vor monta **1603** corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED, cu respectarea încadrării în clasele de iluminat a drumurilor/străzilor aferente proiectului și implementarea unui sistem de telegestiune, care va permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiție.

Soluția propusă presupune în special modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal – rutier și stradal – pietonal, prin înlocuirea și completarea corpurilor de iluminat existente pe stâlpii existenți (aferenți sistemului/rețelelor de distribuție a energiei electrice) care au un consum ridicat de energie electrică, cu corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED, precum și instalarea unui sistem inteligent de management prin telegestiune (care va permite dimarea/reglajul prin variere al fluxilui luminos al unei/unor surse de lumină) la nivelul sistemului de iluminat public vizat prin prezenta investiție.

Pentru toate corpurile (aparatele) de iluminat se vor executa următoarele lucrări de bază, necesare demontării și montării acestora și echiparea cu sistemul inteligent de management prin telegestiune:

- deconectarea de la rețea a sistemului de iluminat existent, prin întreruperea alimentării cu energie electrică a corpurilor (aparatelor) de iluminat existente;

- demontarea corpurilor (aparatelor) de iluminat existente, împreună cu brațele de susținere și brățările de prindere existente;

- montarea brațele de susținere și brățările de prindere noi;

- montarea noilor corpuri (aparate) de iluminat, bazate pe tehnologie LED, împreună cu accesoriile aferente;

- realizarea conexiunilor;

- instalarea sistemului de telegestiune;

- configurarea inițială a sistemului de telegestiune;

- testare, verificare și punere în funcțiune;

- recepție lucrări.

Prin implementarea investiției se va realiza o economie a consumului de energie electrică de minim **69,56%,** față de situația actuală. Pentru a obține această economie, se vor monta **1603** corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED și se va implementa un sistem de telegestiune la nivelul întregului sistem de iluminat public vizat prin prezenta investiție.

Drumuri/străzile/zonele vizate în prezentul proiect au fost încadrate în clasele de iluminat **M2, M3, M4, M5, M6,** în conformitate prevederile standardului SR EN 13201.

Dimensionarea, cantitatea, dispunerea, tipul și puterea nominală a noilor corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED se stabilesc în urmba breviarelor de calcul luminotehnic martor, cu respectarea prevederilor standardului SR EN 60598.

În urma implementării investiției va exista posibilitatea de a reduce consumurile generale, de a crește și scădea nivelul de iluminare în anumite zone și în anumite momente ale nopții. Aceste modernizări ale sistemului de iluminat vor permite și scăderea costurilor de întreținere și vor optimiza intervențiile pentru reparații / mentenanță și totodată vor crește gradul de confort și siguranță al cetățenilor pe timp de noapte.

**PRIMAR Șef Serviciu**

Kereskényi Gábor ing. Szűcs Zsigmond