PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII,  GOSPODĂRIRE – ÎNTREȚINERE

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 14572 / 03.03.2023

În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Investiții, Gospodărire-Întreținere și Directorul executiv al Direcției economice  formulează următorul:

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiții

Reabilitarea, modernizarea și dotarea interioară a clădirilor C1 și C2 și Reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii C3

a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare,

municipiul Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 5, județul Satu Mare

Scopul principal al investiției este conservarea clădirii aflate pe lista monumentelor de patrimoniu, cod LMI , SM-1-m-B-05210, prin reabilitarea interioară a clădirilor corp C1 și C2, efectuarea de reparații la exteriorul corpului C2 precum și lucrări de reabilitare la clădirea C3, aparținând Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare.

Constatând uzura diferitelor componente și a finisajelor, având în vedere necesitatea reparațiilor, vârsta instalațiilor electrice, termice și sanitare, a instalațiilor de apă-canal, respectiv necesitatea recompartimentării unor spații, dotării cu noi funcțiuni și cu mobilier pentru asigurarea unei bune desfășurări a procesului de învățământ și pentru respectarea cadrului legislativ actual din punct de vedere al protecției și siguranței la incendiu, sunt necesare modernizarea, reabilitarea și dotarea obiectivului. Abordarea intervențiilor rezultă din concluziile studiilor și expertizelor, obiectivul fiind totodată punerea în valoare a clădirilor monument istoric.

Sunt necesare ample lucrări de reabilitare și reparații care exced posibilităților de finanțare din bugetul local. Nerealizarea investițiilor prevăzute în cadrul acestui proiect ar permite avansarea defectelor actuale, a procesului de formare a igrasiei și a infiltrațiilor, s-ar accentua degradarea finisajelor interioare si exterioare, cheltuielile cu întreținerea s-ar menține la un nivel ridicat iar condițiile în care se desfășoară în prezent activitatea ar putea degenera.

Terenul pentru care s-a întocmit documentația este situat în intravilanul loc. Satu Mare și este identificat prin C.F. nr. 163284 și Nr. Cad/Topo. 163284, cu o suprafață totală de 8919,00 mp., domeniu public.

Documentația a fost întocmită conform soluțiilor de reabilitare prezentate în expertiza tehnică și în auditul energetic și ținând cont de recomandările studiilor de specialitate.

Prin proiect se propun intervenții asupra corpurilor în care se desfășoară activitatea didactică propriu-zisă:

-Corpul C1, construit în anul 1912, care include săli de clasă, spații administrative, sala festivă, biblioteca, etc;

-Corpul C2 în care se regăsește sala de sport;

-Corpul C3, construit special pentru a găzdui laboratoare (chimie, fizică, biologie, informatică, robotică).

Primele două clădiri care au calitate de monument istoric sunt alipite, comunicând printr-o casă de scară, în timp ce corpul C3 a fost construit în anul 1996 și este de amplasat separat de acestea dar se află în aria de protecție a monumentelor.

Lucrările presupun activități de restaurare - intervenții asupra componentelor artistice de către personal specializat (picturi, basoreliefuri, vitralii, pardoseli ceramice, tâmplărie originală, etc.), înființare grupuri sanitare, înlocuire pardoseli, zugrăveli, refacere rețea electrică, reabilitare termo-sistem, mobilare spații interioare, sistem antiefracție și supraveghere audio-video, realizare instalații de climatizare și încălzire, învelitori,  amenajare curte interioară precum și alte intervenții cu scopul conformării la normele în vigoare (I.S.U., D.S.P. etc.)

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI:

Scenariul 2

Valoarea totală a investiției, fără TVA: 	69.114.203,08 LEI

Valoarea C+M fără TVA:			44.889.763,10 LEI

Sumele vor fi asigurate prin programe guvernamentale (Compania Națională de Investiții S.A.).

Raportat la prevederile art.41 și art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ”….. Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice al fiecărei unități administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă și în secțiunea de dezvoltare, ca anexa la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aprobă de autoritățile deliberative…… Pot fi cuprinse în programul de investiții publice numai acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integral surse de finanțare prin proiectul de buget multianual, potrivit art.38. ….. Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative…. Pot fi cuprinse în programul de investiții publice numai acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integral surse de finanțare prin proiectul de buget multianual, potrivit art.38. ….. Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative….” și cele privitoare la asigurarea resurselor financiare din același act normativ ”.....Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art.1 alin. (2) și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială..... (4)Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare”

Raportat și la prevederile  art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin (4) lit. d) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local,

Ținând cont și de documentația suport (Referatul nr. 13839 / 02.03.2023 privind înaintarea spre avizare Comisiei tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Reabilitarea, modernizarea și dotarea interioară a clădirilor C1 și C2 și Reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii C3 a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 5, județul Satu Mare, Procesul verbal nr. 14306 / 03.03.2023 al Comisiei tehnico-economice),  proiectul de hotărâre se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

Director executiv,                                                        Șef serviciu,

ec. Ursu Lucica                                                  ing. Szűcs Zsigmond

Întocmit

Adrian Gabriel Neacșu