NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind „Programul de investiţii” al municipiului Satu Mare propus pe anul 2023

în cadrul BVC al Municipiului Satu Mare

Înconformitate cu prevederilelegale, Lista obiectivelor de investiţii este structurată pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, după cum urmează:

- Obiective de investiţii în continuare

- obiectivele care au fost angajate în anii precedenţi şi care se derulează şi în anul 2023 [multianuale].

- Obiectivele noi de investiţii

- obiective care sunt prevăzute a se derula conform procedurilor în anul 2023

C. Alte cheltuieli de investiţii

ANEXA 2 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul2023

ANEXA 2A – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2023 aferente lucrărilor pentru care au fost semnate contracte de finanţare din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 2B - Lista proiectelor cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR pe anul 2023

ANEXA 3 – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism

ANEXA 3A – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism ce se achiziţionează în anul 2023 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 3B - Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2023 finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

ANEXA 4 – Lista proiectelor tehnice

ANEXA 4A – Lista proiectelor tehnice se achiziţionează în anul 2023 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 4 - Lista proiectelor tehnice pe anul 2023 finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

ANEXA 5 – Lista dotărilor independente

ANEXA 5.1 – Lista mobilierului urban ce se achiziţionează în anul2023

ANEXA 5A – Lista dotărilor independente ce se achiziţionează în anul 2023 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 5B - Lista dotărilor independente pe anul 2023 finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

ANEXA 6 – Lista lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli assimilate investitiilor pe anul 2023

ANEXA 6A– Lista lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli assimilate investitiilor pe anul 2023 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 6B – Lista lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor pe anul 2023  finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

ANEXA 10 – Lista achizițiilor de imobile pe anul 2023

ANEXA 7 – Lista creditelor de angajament și Programul muntianual de investiții pe anii 2024, 2025 2026 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse propria şi din fonduri externe nearmbursabile

ANEXA 8 - Programul de investiţii publice

În ceea ce priveşte fondurile prognozate a fi alocate pentru susţinerea financiară a Programului de investiţii pe anul 2023 şi sursele de finanţare, situaţia se prezintă astfel:

TOTAL FONDURI DE FINANŢARE:				266.267.694 lei

din care structurate pe surse de finanţare, astfel:

- BUGET LOCAL	  					162.404.726 lei

- FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE 		  87.975.214 lei

- PNRR 							  15.780.754 lei

- ALTE SURSE:						       107.000 lei

Privind necesitatea şi oportunitatea unor obiective de investiţii, respectiv a dotărilor ce s-au prevăzut pentru anul 2023 în cadrul rectificării de buget, considerăm a fi necesare din următoarele motive:

ANEXA 3 – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism

Cap. 67  Cultură, recreere şi religie

Elaborare documentație pentru obținere avize aferent obiectivului Construire Bazin de înot didactic și agrement strada Crișan

Pentru a asigura demararea licitației în vederea construirii obiectivului mai sus menționat de către Compania Națională de Investiții, în vederea obținerii avizelor se propune introducerea sumei de 40.000 lei. În acest sens se alocă suma de  40.000 lei.

DALI Modernizare Stadion Olimpia

Având în vedere că nu s-a demarat achiziția privind obiectivul mai sus menționat, propunem diminuarea sumei cu 40.000 lei, respectiv de la 170.000 lei la suma de 130.000 lei, . În acest sens se alocă suma de 130.000 lei .

ANEXA 7 – Lista creditelor de angajament și Programul muntianual de investiții pe anii 2024, 2025 2026 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse propria şi din fonduri externe nearmbursabile

Cap. 67  Cultură, recreere şi religie

Elaborare documentație pentru obținere avize aferent obiectivului Construire Bazin de înot didactic și agrement strada Crișan

Pentru a asigura demararea licitației în vederea construirii obiectivului mai sus menționat de către Compania Națională de Investiții, în vederea obținerii avizelor se propune introducerea sumei de 40.000 lei. În acest sens se alocă suma de  40.000 lei.

DALI Modernizare Stadion Olimpia

Având în vedere că nu s-a demarat achiziția privind obiectivul mai sus menționat, propunem diminuarea sumei cu 40.000 lei, respectiv de la 170.000 lei la suma de 130.000 lei, . În acest sens se alocă suma de 130.000 lei .

Această modificare nu influențează bugetul final fiind o reașezare de sume între pozițiile de pe Anexa 3, capitolul 67.

Ținând cont de cele menționate mai sus, proiectul de hotărâre se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

Director Executiv 					Serviciul Investiţii, Gospodărire, Întreținere,

ec. Lucica Ursu 							ing. Szucs Zsigmond