**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE**

**Anexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr. \_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

**,,REFUNCȚIONALIZARE CENTRALĂ TERMICĂ DE CARTIER**

**ÎN SĂLI DE CURS ȘI SALĂ DE EVENIMENTE**

**CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE**

**LICEUL TEOLOGIC ORTODOX NICOLAE STEINHARDT”**

**Denumirea obiectivului de investiție**: ,,REFUNCȚIONALIZARE CENTRALĂ TERMICĂ DE CARTIER ÎN SĂLI DE CURS ȘI SALĂ DE EVENIMENTE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LICEUL TEOLOGIC ORTODOX NICOLAE STEINHARDT”.

**Persoana juridică achizitoare**: Municipiul Satu Mare.

**Amplasamentul obiectivului**: Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare.

**Indicatori tehnico - economici propuși în proiect:**

**Scenariul A**

1. Valoarea totală a investiției : 10.677.286,36 lei fără TVA;

12.693.791,36 lei cu TVA;

din care C + M : 5.827.469,76 lei fără TVA;

6.934.689,02 lei cu TVA.

2. Durata de implementare a proiectului este de 27 luni, din care lucrările de execuție se vor derula pe o perioadã de 21 luni.

3. Finanțarea obiectivului: din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare și / sau alte surse legal constituite.

4. Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare. Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

**CAPACITĂȚI**

**Caracteristicile tehnice și parametri specifici obiectivului de investiție:**

Documentația vizează refuncționalizarea clădirii existente a centralei termice în săli de curs și sală de evenimente cu regim de înălțime Sp+P+2E.

**Capacități tehnice**

Aria construită propusă: 463,20 mp;

Aria desfășurată propusă: 1.159,20 mp;

Aria utilă totală: 966,33 mp.

**PRIMAR**

**Kereskényi Gábor**

**Șef Serviciu**

**Ing. Szűcs Zsigmond**

Întocmit în 2 ex.

Ing. Giurgiu Radu Mircea