**MUNICPIUL SATU MARE**

**SERVICIUL SCRIERE, IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE PROIECTE**

**ANEXA NR. 1 la H.C.L Satu Mare nr. \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie

**Regenerare urbană în zona cartierului MICRO 15**

Denumirea obiectivului de investiţie: „Regenerare urbană în zona cartierului MICRO 15”

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: cartierul Micro 15, cvartalul cuprins între str. Careiului, str. Arinului, aleea Ozana și aleea Universului, Municipiul Satu Mare.

**Indicatori Tehnico – Economici propuşi în proiect:**

• Valoarea totală a investiţiei: 27.200.866,28 lei (fără TVA) /32.334.666,28 lei (cu TVA) din care:

construcţii - montaj: 16.442.383,90 lei (fără TVA) /19.566.436,84 lei (cu TVA)

**Durata de realizare a investiției** : 24 luni

* 6 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului tehnic,
* 18 luni execuție lucrări

**• Finanțarea obiectivului:** Realizarea acestei investiții este suportată din Fonduri Externe Nerambursabile prin Programul Regional Nord – Vest 2021 – 2027 și din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

**• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.**

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

**PRIMAR**

Kereskényi Gábor

**Șef Serviciu scriere, implementare și monitorizare proiecte**

dr. Sveda Andrea

Întocmit Szucs Zsigmond 2 ex