Raport de specialitate

privind execuţia obiectivelor de investiţii pe anul 2024

Prevederile bugetare inițial alocate pentru cheltuieli de capital din bugetul local au fost de 119.161.955 lei (conform anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 25 din 05 februrie 2024),

În urma rectificărilor bugetare din cursul anului s-a ajuns la un buget definitiv de 97.131.862 lei alocați pentru investiții pe anul trecut.

Cheltuielile de capital din bugetul local pe anul 2024, au fost în valoare

de 67.962.689 lei .

Prezentăm mai jos execuția cheltuielilor în funcție de natura acestora ( execuție lucrări sau alte cheltuieli de investiții în structura aprobată prin hotărârile de consiliu.

|  |  |  |  | lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXA cf HCL |  | PREVEDERI INIȚIALE | PREVEDERI DEFINITIVE | PLĂȚI EFECTUATE |
| ANEXA 2 – Lucrări executate ( obiective noi si în continuare) |  | 94.308.360 | 76.361.157 | 52.265.942 |
| ANEXA 3 – Studii de fezabilitate, documentaţii tehnico-economice şi de urbanism |  | 6.905.480 | 4.875.670 | 3.528.774 |
| ANEXA 4 – Proiecte tehnice |  | 5.772.670 | 4.084.713 | 3.171.083 |
| ANEXA 5 – Dotări independente |  | 9.575.665 | 9.115.842 | 7.584.439 |
| ANEXA 6-Lucrari de foraj, cartarea terenului,fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii |  | 2.599.780 | 2.694.480 | 1.412.451 |
| TOTAL |  | 119.161.955 | 97.131.862 | 67.962.689 |

Şef Serviciu ,

ing. Szűcs  Zsigmond