ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

NR. 52152/10.09.2026

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

NR. 52152/10.09.2026

Kereskényi Gábor, primar al municipiului Satu Mare,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa în promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect: privind modificarea Anexei 2 la HCL nr. 148/15.05.2024, proiect în susținerea căruia formulez prezentul

Referat de aprobare

Primăria Municipiului Satu Mare a depus spre finanțare proiectul ,, Reconversia şi refunctionalizarea terenurilor degradate şi neutilizate de pe malurile Someşului din Municipiul Satu Mare” prin Programul regional Nord Vest 2021 – 2027 – Regenerare Urbană și Securitatea Spațiilor Publice – Municipii Reședință de Județ.

Având în vedere solicitarea de clarificări din etapa de evaluare tehnico-financiară sunt necesare completări la cererea de finanțare, astfel modificându-se Devizul general și implicit bugetul proiectului, precum şi durata de realizare a investiţiei.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PROPUȘI PRIN PROIECT MAL DREPT :

Valoarea totală a investiției:	23.923.514,50 lei inclusiv TVA, din care:

Construcții-Montaj:  	            13.252.104,56 lei inclusiv TVA

DURATA DE REALIZARE A  INVESTIȚIEI MAL DREPT : 	29 luni

din care:	5 luni proiectare

24 luni execuție

În vederea aprobării modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 148/15.05.2024, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotărâre.

INIŢIATOR :

PRIMAR

Kereskényi Gábor