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RAPORT DE SPECIALITATE

privind „Programul de investiţii” al municipiului Satu Mare propus pe anul 2026
în cadrul BVC al Municipiului Satu Mare


Înconformitate cu prevederilelegale, Lista obiectivelor de investiţii este structurată pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, după cum urmează:

A. Obiective de investiţii în continuare

- obiectivele care au fost angajate în anii precedenţi şi care se derulează şi în anul 2026 [multianuale].

B. Obiectivele noi de investiţii


- obiective care sunt prevăzute a se derula conform procedurilor în anul 2026

C. Alte cheltuieli de investiţii


ANEXA 2 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2026
ANEXA 2A – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2026 aferente lucrărilor pentru care au fost semnate contracte de finanţare din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 2B - Lista proiectelor cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR pe anul 2026
ANEXA 3 – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism

ANEXA 3A – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism ce se achiziţionează în anul 2026 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 3B - Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2026 finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR


ANEXA 4 – Lista proiectelor tehnice

ANEXA 4A – Lista proiectelor tehnice se achiziţionează în anul 2026 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 4 - Lista proiectelor tehnice pe anul 2026 finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR


ANEXA 5 – Lista dotărilor independente

ANEXA 5.1 – Lista mobilierului urban ce se achiziţionează în anul2026
ANEXA 5A – Lista dotărilor independente ce se achiziţionează în anul 2026 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 5B - Lista dotărilor independente pe anul 2026 finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

ANEXA 6 – Lista lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli assimilate investitiilor pe anul 2026
ANEXA 6A– Lista lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli assimilate investitiilor pe anul 2026 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 6B – Lista lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor pe anul 2026  finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

ANEXA 10 – Lista achizițiilor de imobile pe anul 2026
ANEXA 7 – Lista creditelor de angajament și Programul muntianual de investiții pe anii 2026, 2026 2027 2027 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse propria şi din fonduri externe nearmbursabile

ANEXA 8 - Programul de investiţii publice

ANEXA 8.1 - Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat  pe capitole și surse de finanțare pe anul 2026

În ceea ce priveşte fondurile prognozate a fi alocate pentru susţinerea financiară a Programului de investiţii pe anul 2026 şi sursele de finanţare, situaţia se prezintă astfel:

TOTAL FONDURI DE FINANŢARE:



   165.682.827 lei
din care structurate pe surse de finanţare, astfel:


- BUGET LOCAL
  




     55.566.882 lei


- FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE 
     23.106.800 lei


- PNRR 






     87.009.145 lei



- ALTE SURSE:





                     0 lei

Privind necesitatea şi oportunitatea unor obiective de investiţii, respectiv a dotărilor ce s-au prevăzut pentru anul 2026 în cadrul rectificării de buget, considerăm a fi necesare din următoarele motive:
ANEXA 2 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2026

Cap. 67 Cultură, recreere şi religie

Reabilitarea clădirii Hotel Sport, situată pe strada Mileniului, nr.25

La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere în vederea continuării lucrărilor propunem pentru anul 2026 majorarea cu valoarea de 527.100 lei până la suma de 3.027.100 lei iar pentru anul 2027 suma de 19.117.700 lei. În acest sens se alocă suma de 3.027.100 lei.
Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Parcare etajată S+P+2 pe strada Mihail Kogălniceanu nr.5
La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere în vederea continuării lucrărilor propunem pentru anul 2026 majorarea cu valoarea de 2.464.690 lei până la suma de 11.435.110 lei iar pentru anul 2027 suma de 5.000.000 lei. În acest sens se alocă suma de 11.435.110 lei.
ANEXA 2A – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2026 aferente lucrărilor pentru care au fost semnate contracte de finanţare din FEN (fonduri externe nerambursabile) 

Cap. 67 Cultură, recreere şi religie

Regenerare urbană în zona cartierului MICRO 15

La solicitarea nr. 59620/19.10.2026 a Serviciului Managementul Proiectelor în vederea demarării lucrărilor propunem suplimentarea pentru anul 2026 până la suma de 2.100.000 lei, pentru anul 2027 suma de 19.000.000 lei iar pentru anul 2028 suma de 10.200.000 lei. În acest sens se alocă suma de 2.100.000 lei.
ANEXA 2B - Lista proiectelor cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR pe anul 2026

Cap. 65  Învăţământ 
Renovarea energetică a Liceului cu Program Sportiv 

La solicitarea 57942/08.09.2026 a Serviciului Managementul Proiectelor în vederea finalizării lucrărilor propunem suplimentarea pentru anul 2026 cu suma de 250.000 lei până la valoarea de 14.250.000 lei. În acest sens se alocă suma de 14.250.000 lei.
ANEXA 3 – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2026

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate pentru Municipiul Satu Mare
La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere necesitatea achitării de taxe propunem pentru anul 2026 majorarea cu valoarea de 400 lei până la valoarea de 327.000 lei. În acest sens se alocă suma de 327.000 lei.
Reamenajare loc de joacă Bulevardul Muncii, Municipiul Satu Mare 

La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 36.905 lei. 
Servicii de realizare a Ortofotoplanului digital 2D și a Ortofotoplanului 3D pentru U.A.T 
La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va finaliza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei.
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Rândunelelor nr.6
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Prahova, nr.20, bl.C5
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Mircea cel Bătrân, nr.21, bl. C27
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Mal Stâng Someș T2
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Belșugului, bl.UB14
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - b-dul Lucian Blaga CU 46, 48, 50, 52
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Ady Endre, nr.34
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Marsilia, nr.18
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Lalelei R1-R3
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Dorna CD11 - CD13
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Dorna CD8
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Dorna CD10
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Petru Bran, nr.4
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Ganea, bl.CG5
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Cloșca, nr.1, bl.T17
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str.Careiului C13
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Servicii de cartografiere digitală
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Cap. 84 Transporturi

Pasarelă pietonală și velo peste râul Someș, cartierul funcționarilor-Micro16
La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va finaliza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 95.800 lei.
SF Pasarelă pietonală și velo intersecția Burdea 
La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va finalizastudiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.000 lei. 
DALI Modernizare strada Castanilor și strada Cireșilor 
La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va finaliza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 249.000 lei.
Servicii de urbanism- elaborare PUZ pentru  obiectivul de investiție Pasarelă pietonală și velo peste râul Someș, cartierul funcționarilor-Micro16
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 325.000 lei. 
Modernizare Strada Ion Popdan 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 321.300 lei.
Modernizare străzi în cartierul Sătmărel Lot 1 - Nord 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 151.000 lei.
Modernizare străzi în cartierul Sătmărel Lot 2 - Vest 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 151.000 lei.
Modernizare străzi în cartierul Sătmărel Lot 3 - Sud 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 151.000 lei.
ANEXA 4 – Lista proiectelor tehnice
Cap. 67 Cultură, recreere şi religie
Modernizare și extindere stadion Unio 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza proiectul tehnic propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 787.700 lei. 
Amenajare pădure urbană Noroieni 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza proiectul tehnic propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 326.000 lei.

Amenajare durabilă a malului stâng Someș ca spațiu verde multifuncțional 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza proiectul tehnic propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 254.845 lei.
Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Reamenajare loc de joacă Bulevardul Muncii, Municipiul Satu Mare 

La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza proiectul tehnic propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 29.040 lei. 
Cap. 84 Transporturi

Piste velo în municipiul Satu Mare 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza proiectul tehnic propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 278.000 lei.
ANEXA 4A - LISTA proiectelor tehnice pe anul 2026 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

Cap. 67 Cultură, recreere şi religie

Elaborarea documentației tehnico-economice pentru amenajarea durabilă a malului stâng al râului Someș ca spațiu verde public multifuncțional

La solicitarea nr. 58260/12.10.2026 a Serviciului Managementul Proiectelor în vederea demarării proiectului aferent contractului de finanțare nr. 565/14.08.2026 propunem pentru anul 2026 alocarea sumei de 1.000 lei, pentru anul 2027 suplimentarea până la valoarea de 301.500 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.
ANEXA 5 – Lista dotărilor independente în anul 2026

Cap. 65 Învăţământ

Soft de evidență a mijloacelor fixe pentru Liceul de Arte ”Aurel Popp”

La solicitarea fn a a Liceului de Arte ”Aurel Popp” propunem achiziționarea softului de evidență a mijloacelor fixe, astfel pentru anul 2026 se alocă suma de la 4.455 lei. În acest sens se alocă suma de 4.455 lei.
Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Achiziție elemente decorative pentru domeniul public, P-ța 25 Octombrie, din municipiul Satu Mare 
La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se vor achiziționa elementele decorative propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 265.000 lei.
Produse promoționale
La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se vor furniza produsele promoționale în anul curent propunem diminuarea până la valoarea de 0 lei iar suma diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 206.000 lei.
ANEXA 6 – Lista lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli assimilate investitiilor pe anul 2026
Cap. 67 Cultură, recreere şi religie
Asistență tehnică din partea proiectantului pentru Amenajare pădure urbană Noroieni 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza proiectul tehnic propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 34.700 lei.
Asistență tehnică din partea proiectantului pentru Amenajare durabilă a malului stâng Someș ca spațiu verde public mutifuncțional 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza proiectul tehnic propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 52.374 lei.
Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Lucrări tehnico edilitare pentru Proiect Tip - Construire și dotare creșă mică, bulevardul Lalelei, nr.2, municipiul Satu Mare, județul Satu Mare 

La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere în vederea realizării branșamentului electric propunem pentru anul 2026 suplimentarea cu valoarea de 554.500 lei până la valoarea de 740.500 lei iar pentru anul 2027 suma de 2.000 lei. În acest sens se alocă suma de 740.500 lei.
ANEXA 6A – Lista lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor pe anul 2026 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

Cap. 67 Cultură, recreere şi religie

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Elaborarea documentației tehnico-economice pentru amenajarea durabilă a malului stâng al râului Someș ca spațiu verde public multifuncțional
La solicitarea nr. 58260/12.10.2026 a Serviciului Managementul Proiectelor în vederea demarării proiectului aferent contractului de finanțare nr. 565/14.08.2026 propunem pentru anul 2027 diminuarea până la valoarea de 3.630 lei.
ANEXA 6B – Lista lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor pe anul 2026 finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR
Cap. 65  Învăţământ 
Servicii de întocmire a documentației tehnice necesare obținerii autorizației de securitte la incendiu  pentru Renovarea energetică a Liceului cu Program Sportiv
La solicitarea 57942/08.09.2026 a Serviciului Managementul Proiectelor în vederea obținerii autirzației de securitate la incendiu pentru obiectivul de investiții mai sus menționat, propunem pentru anul 2026 alocarea sumei de 85.000 lei. În acest sens se alocă suma de 85.000 lei.
ANEXA 7 – Lista creditelor de angajament și Programul muntianual de investiții pe anii 2026, 2027, 2028, 2029 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse propria şi din fonduri externe nearmbursabile,

Cap. 67 Cultură, recreere şi religie
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Elaborarea documentației tehnico-economice pentru amenajarea durabilă a malului stâng al râului Someș ca spațiu verde public multifuncțional
La solicitarea nr. 58260/12.10.2026 a Serviciului Managementul Proiectelor în vederea demarării proiectului aferent contractului de finanțare nr. 565/14.08.2026 propunem pentru anul 2027 suplimentarea până la valoarea de 3.630 lei.
PT Modernizare și extindere stadion Unio 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza proiectul tehnic propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 787.700 lei. 
PT Amenajare pădure urbană Noroieni 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza proiectul tehnic propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 326.000 lei.

PT Amenajare durabilă a malului stâng Someș ca spațiu verde multifuncțional 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza proiectul tehnic propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 254.845 lei.

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru Amenajare pădure urbană Noroieni 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza proiectul tehnic propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 34.700 lei.
Asistență tehnică din partea proiectantului pentru Amenajare durabilă a malului stâng Someș ca spațiu verde public mutifuncțional 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza proiectul tehnic propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 52.374 lei.
Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

SF Reamenajare loc de joacă Bulevardul Muncii, Municipiul Satu Mare 

La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se vor realiza studiile propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 36.905 lei. 
Servicii de realizare a Ortofotoplanului digital 2D și a Ortofotoplanului 3D pentru U.A.T 
La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va finaliza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei
PT Reamenajare loc de joacă Bulevardul Muncii, Municipiul Satu Mare 

La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza proiectul tehnic propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 29.040 lei. 
Achiziție elemente decorative pentru domeniul public, P-ța 25 Octombrie, din municipiul Satu Mare 
La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se vor achiziționa elementele decorative propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 265.000 lei.
Produse promoționale
La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se vor furniza produsele promoționale în anul curent propunem diminuarea până la valoarea de 0 lei iar suma diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 206.000 lei.
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Rândunelelor nr.6
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Prahova, nr.20, bl.C5
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Mircea cel Bătrân, nr.21, bl. C27
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Mal Stâng Someș T2
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Belșugului, bl.UB14
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - b-dul Lucian Blaga CU 46, 48, 50, 52
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Ady Endre, nr.34
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Marsilia, nr.18
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Lalelei R1-R3
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Dorna CD11 - CD13
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Dorna CD8
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Dorna CD10
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Petru Bran, nr.4
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Ganea, bl.CG5
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str. Cloșca, nr.1, bl.T17
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Actualizare - Studiu defezabilitate - str.Careiului C13
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Servicii de cartografiere digitală
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.700 lei. 
Cap. 84 Transporturi

SF Pasarelă pietonală și velo peste râul Someș, cartierul funcționarilor-Micro16
La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va finaliza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 95.800 lei.
SF Pasarelă pietonală și velo intersecția Burdea 
La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va finalizastudiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 326.000 lei. 
DALI Modernizare strada Castanilor și strada Cireșilor 
La solicitarea nr. 59402/16.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va finaliza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 249.000 lei.
Servicii de urbanism- elaborare PUZ pentru  obiectivul de investiție Pasarelă pietonală și velo peste râul Someș, cartierul funcționarilor-Micro16
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 325.000 lei. 
SF Modernizare Strada Ion Popdan 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 321.300 lei.
SF Modernizare străzi în cartierul Sătmărel Lot 1 - Nord 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 151.000 lei.
SF Modernizare străzi în cartierul Sătmărel Lot 2 - Vest 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 151.000 lei.
SF Modernizare străzi în cartierul Sătmărel Lot 3 - Sud 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca pentru anul 2027, respectiv suma de 151.000 lei.
PT Piste velo în municipiul Satu Mare 
La solicitarea nr. 59819/20.10.2026 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza proiectul tehnic propunem pentru anul 2026 diminuarea până la valoarea de 0 lei iar valoarea diminuată se va aloca  pentru anul 2027, respectiv suma de 278.000 lei.
                                                             Serviciul Investiţii, Gospodărire, Întreținere,

    ing. Szucs Zsigmond
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