
ANEXA 2 – FORMULARUL 1

                                                          Fişă de fundamentare

  Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene

Ordonator de credite

Departamentul (care propune/implementează proiectul) 

Direcția de Asistență Socială - UAT Municipiul Satu Mare

Bugetul din care este finanţat:
 FEDR+BUGET DE STAT
I - Credite de angajament (CA)

II - Credite bugetare (CB)

Denumire proiect: „IMBATRANIRE ACTIVA SI IMPLICARE COMUNITARA” REABILITARE SI EXTINDERE   

                              CLADIRE CENTRU DE ZI PENTRU SENIORI IN MUNICIPIUL SATU MARE, STRADA 
                              PARCULUI NR.1.   

Program/Instrument/Facilitate:  Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027
Tipul fondului extern nerambursabil (FEN): FEDR 

	Perioada de implementare
	CA/CB
	Bugetul proiectului

	
	
	Total
	Cheltuieli eligibile
	Alte cheltuieli decât cele eligibile

	
	
	
	FEN postaderare
98%
	Buget propriu
2%
	Buget propriu

	0
	 
	1=2+3+4
	2
	3
	4

	2026
	I
	154400.00
	151312.00
	3088.00
	0

	(realizat)
	II
	154400.00
	151312.00
	3088.00
	0

	2027
	I
	110296.00
	108090.08
	2205.92
	0

	(estimat)
	II
	110296.00
	108090.08
	2205.92
	0

	2028
	I
	3393598.17
	3325726.21
	67871.96
	0

	(estimat)
	II
	3393598.17
	3325726.21
	67871.96
	0

	2029
	I
	694921.83
	681023.39
	13898.44
	0

	(estimat)
	II
	694921.83
	681023.39
	13898.44
	0

	TOTAL
	I
	4353216.00
	4266151.68
	87064.32
	0

	
	II
	4353216.00
	4266151.68
	87064.32
	0


Descriere activități eligibile :

	Principalele activitati:
o
Activitatea 1. Modernizarea si extinderea unui centru destinat furnizării de servicii sociale pentru grupurile vulnerabile 

o
Activitatea 2. Managementul proiectului
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

TOTAL GENERAL

3.604.732,61
748.483,39
4.353.216,00
din care: C + M 

2.320.500,50

487.305,10

2.807.805,60
 Investiția privind reabilitarea și extinderea clădirii destinate centrului de zi pentru seniori se încadrează în politicile publice europene și naționale de incluziune socială, îmbătrânire activă și creștere a calității vieții persoanelor vârstnice. Politica de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2021–2027 promovează dezvoltarea infrastructurii sociale și creșterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii comunitare integrate.

La nivel național, intervenția este corelată cu politicile din domeniul asistenței sociale și al serviciilor destinate persoanelor vârstnice, care urmăresc prevenirea izolării sociale, menținerea autonomiei, participarea comunitară și furnizarea de servicii de sprijin prin centre de zi și structuri comunitare specializate.
Proiectul este fundamentat pe Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021–2027, aprobat de Comisia Europeană, care stabilește cadrul strategic pentru finanțarea intervențiilor de incluziune socială prin Fondul Social European Plus (FSE+) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Investiția se încadrează în:

– Prioritatea P01 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC);

– Obiectivul specific RSO4.3 – Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate și a grupurilor defavorizate, prin acțiuni integrate, inclusiv servicii sociale (FEDR);

– Acțiunea PIDS 1.2 – construire/modernizare centre de zi și infrastructură socială pentru grupuri vulnerabile.

De asemenea, investiția este corelată cu Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL, care include intervenții dedicate extinderii serviciilor sociale pentru persoane vârstnice și dezvoltării infrastructurii sociale comunitare. Proiectul răspunde obiectivelor strategice privind îmbătrânirea activă, participarea socială și reducerea riscului de excluziune în rândul seniorilor.
Obiectiv general al investiției

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din Municipiul Satu Mare, în special a celor aflate în situații de vulnerabilitate, prin dezvoltarea unei infrastructuri sociale moderne și accesibile – centru de zi pentru seniori – care să permită furnizarea de servicii sociale, activități de îmbătrânire activă și implicare comunitară.

Investiția contribuie la obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Satu Mare pentru Dezvoltare Socială, respectiv reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, îmbunătățirea calității vieții și consolidarea coeziunii sociale la nivelul teritoriului SDL.

Obiective specifice ale investiției

– dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sociale dedicate persoanelor vârstnice prin reabilitarea și extinderea clădirii existente și aducerea acesteia la standarde tehnice, funcționale și energetice actuale;

– creșterea capacității centrului de zi pentru seniori, astfel încât să poată deservi un număr mai mare de beneficiari din categoriile vulnerabile de la nivelul municipiului;

– asigurarea condițiilor pentru furnizarea de servicii sociale acreditabile pentru persoane vârstnice, inclusiv activități de socializare, suport, consiliere și participare comunitară;

– îmbunătățirea accesibilității infrastructurii pentru persoane cu mobilitate redusă și dizabilități, prin adaptarea completă a clădirii și a incintei;

– creșterea performanței energetice a clădirii și reducerea costurilor de operare, prin lucrări de eficientizare energetică și conformare la cerințele pentru clădiri cu consum de energie aproape zero (NZEB);

– crearea unui cadru funcțional pentru extinderea serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice în teritoriul SDL, în concordanță cu obiectivul specific al strategiei locale privind creșterea capacității de îngrijire și suport pentru această categorie;

– susținerea incluziunii sociale și a participării active a seniorilor la viața comunității, prin asigurarea unui spațiu adecvat pentru activități de grup, programe educative și recreative.

Prin atingerea acestor obiective, investiția sprijină implementarea intervențiilor integrate prevăzute în SDL și contribuie la consolidarea rețelei locale de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, în corelare cu prioritățile PIDS 2021–2027.




Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:

Intocmire DALI conform Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice pentru obiectiv/proiect mixt de investiţii; taxe aviz mediu, taxe autorizatii avize cf Certificat Urbanism, expertiza tehnica, studiu geotehnic.

	Avizat 


        PRIMAR


Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere      Kereskényi Gábor


                 ing. Szűcs Zsigmond

